## Slide 1: プロジェクターマネジメント計画書

## Slide 2
プロジェクト名 | 
プロジェクトの目的・背景 | 
顧客の要求事項 | 
成果物 | 
成功の判断基準 | 
前提条件 | 
制約条件 | 
概算の納期 | 
概算の予算 | 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの除外項目 | 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの構成 | 
プロジェクト・マネジャーの権限 | 
プロジェクトの 承認権限者 | 
プロジェクト憲章

## Slide 3: ステークホルダー登録簿
識別情報 |  | 評価情報 |  | 分類 |  | 
 | 名前・役職 | 想定される関心事 | プロジェクトへの 影響度 （大、中、小） | プロジェクトとの関係 |  | 
 |  |  |  | 理解者 | 中立 | アンチ

## Slide 4
項目 | 要求事項 | 
要求事項 | ビジネス要求事項 | 
 | ステークフォルダー要求事項 | 
 | 機能要求事項 | 
 | 非機能要求事項 | 
 | 品質要求事項 | 
 | 現行システムからの移行 | 
要求事項文書
Notes: ●進め方
・講義
●ポイント
・「要求事項が明確であること、明確にして進むこと」がプロジェクトの成功確率を高めるには大変重要である
・不明確のまま進むと、「時間」と「コスト」を無駄にすることにつながり、「失敗への道」を歩む確率が高まる
（補足）
PMBOK第４版では、
・計画プロセス群において、「要求事項収集」がクローズアップされた

## Slide 5: スコープ記述書
プロジェクト名 | 
成果物 （成果物スコープ） | 
作業 （プロジェクト・スコープ） | 
成果物受入基準 | 
除外事項 | 
制約条件 | 
前提条件 | 
その他特記事項 | 

## Slide 6: (各月および累計)
総予算 千円 単位：千円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
経 費 項 目 |  | 当 月 経 費 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10
人件費 | 予算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
装置費 | 予算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
材料費 | 予算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
当 月 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
累 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
予算表
Notes:     TCO (Total Cost of Ownership )・・・総所有コスト

## Slide 7: 調達マネジメント計画書
必要なリソース | 条件 | 調達先 | 予算 | 納期
Notes: ●進め方
・講義
●ポイント
・スライドのとおり

## Slide 8: 品質管理基準書
タスク(WP) | アウトプット | 成果物品質基準 |  | プロセス品質基準 | 
 |  | 指標 | 目標値 | 指標 | 目標値

## Slide 9: ステークホルダー・コミュニケーション計画書
 | 氏名 | コミュニケーションに関する要求事項 | 伝達すべき情報 | 配布形式 | 頻度 | 役割分担 | 確認方法
顧客 |  |  |  |  |  |  | 
自社 |  |  |  |  |  |  | 
外部 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: リスク登録簿
リスク事象 | リスクの原因 | リスク・ リーダー | 予防策 | 発生時対策 | トリガー・ ポイント
Notes: ●進め方
●ポイント
・商談の場合のリスク発生源としては、種々考えられる
・このWorkでは、震源地として「顧客」、「自社」、「ベンダ」、「競合」、「その他」から検討してもらう